# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2022 года                 №  11                                  с. Покровка

Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению пропуска паводковых вод

на территории Покровского муниципального

образования на 2022 год

В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 30 Устава Покровского муниципального образования,    для организации пропуска паводковых вод в 2022 году, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Покровского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Покровского муниципального образования на 2022 год, согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу  со дня принятия.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Покровского

муниципального образования                                                       О.А. Каета

Приложение к постановлению администрации

Покровского муниципального образования

от  30.03.2022 года № 11

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению пропуска паводковых вод на территории

Покровского муниципального образования на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ПДС с руководителями учреждений и организаций по вопросу обеспечения пропуска паводковых вод на территории Покровского муниципального образования | До 05.04.2022 г. | Глава Покровского муниципального образования |
| 2 | Осмотр всех гидротехнических сооружений, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог | До 06.04.2022 г. | Заместитель главы администрации Покровского муниципального образования |
| 3 | Организация мероприятий по очистке от снега, льда, грязи проходных отверстий малых мостов | До 08.04.2022 г. | Заместитель главы администрации Покровского муниципального образования |
| 4 | Организация проверку и закрепление опор линий передач: телеграфных,электрических; установить систематическое наблюдение на период паводка | С 30.03.2022 г. на период паводка | Заместитель главы администрации Покровского муниципального образования |
| 5 | Осуществление контроля состояния ледового покрытия водных объектов | В соответствующий период - постоянно | Заместитель главы администрации Покровского муниципального образования |
| 6 | Создание в местах возможного выхода рек из берегов, которые грозят подтоплению сел, запасы строительных материалов (Мешки с песком, крупный камень и т.д.) | До 11.04.2022 г. | Глава Покровского муниципального образования |
| 7 | Ежедневный контроль состояния ГТС для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод | С 04.04.2022 г. на соответствующий период | Заместитель главы администрации Покровского муниципального образования |
| 8 | В случае стихийных бедствий, вызванных наводнениями, организовать привлечение населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнений | В период паводка | Глава Покровского муниципального образования |
| 9 | Подготовка техники для эвакуации населения, создание резерв горюче-смазочных материалов, продуктов питания и медикаментов. | До 11.04.2022 г. | Глава Покровского муниципального образования, руководители хозяйств (по согласованию), заведующие ФАПов (по согласованию) |
| 10 | Информирование МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о состоянии паводка на территории поселения | Ежедневно на весь период паводка с 31.03.2022 г. | Глава Покровского муниципального образования |

Глава Покровского

муниципального образования                                                            О.А. Каета