АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2024 г.                                     № 22                                      с. Покровка

О мерах по санитарной очистке и благоустройству

населённых пунктов Покровского муниципального

образования в осенний период 2024 года

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.                      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании п. 9 ч. 1 ст. 3, ст. 30 Устава Покровского муниципального образования, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населённых пунктов  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов Покровского муниципального образования в осенний период 2024 года. (Приложение № 1)

- Приступить к осуществлению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Покровского муниципального образования с 12 сентября 2024 года по 12 октября 2024 года.

- Утвердить санитарными днями в период проведения месячника по благоустройству и по завершению его до 31 октября 2024 года среду и пятницу.

- Предложить руководителям организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории Покровского  муниципального образования организовать очистку от мусора, сухостоя, провести благоустройство территорий в соответствии с рекомендуемым распределением. (Приложение № 2)

- Рекомендовать гражданам Покровского муниципального образования - собственникам индивидуальных жилых домов, организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству на прилегающих территориях.

- Заместителю главы администрации Покровского муниципального образования еженедельно по пятницам до 1200 часов представлять главе Покровского муниципального образования информацию о проведенных мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории Покровского муниципального образования.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

- Обнародовать настоящее постановление путём вывешивания его в установленных местах:

- здание администрации Покровского муниципального образования, с.Покровка, ул. Центральная, дом 38В;

- доска объявлений, расположенная около Клуба с. Осиновка, с. Осиновка, ул. Центральная, д. 79/3 (по согласованию);

- здание ФАП с. Труевая Маза, с. Труевая Маза ул. Народная, д. 20А (по согласованию);

- доска объявлений, расположенная около въезда в в/ч 26285 с. Лягоши;

- доска объявлений, расположенная напротив дома № 5 по ул. Степная, с.Клюевка.

9. Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней                  с 12 сентября 2024 года по 11 октября 2024 года.

10. Датой обнародования считать 12 сентября 2024 года.

11. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Покровского муниципального образования.

12. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществлять по адресу: село Покровка, ул. Центральная, д.38В.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Покровского

муниципального образования                                                       О.А. Каета

Приложение № 1 к постановлению

администрации Покровского

муниципального образования

№ 22 от 11.09.2024 г.

П Л А Н

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов  Покровского муниципального образования в осенний период 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарная уборка закреплённых территорий учреждений и организаций | С 12.09.2024 г. по 12.10.2024 г. | Глава Покровского муниципального образования, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 2. | Благоустройство (сбор мусора) на берегах водоемов, расположенных на территории Покровского муниципального образования | С 23.09.2024 г. по 25.09.2024 г. | Глава Покровского муниципального образования, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 3. | Благоустройство территорий, прилегающих к памятникам и обелискам | С 16.09.2024 г. по 20.09.2024 г. | Глава Покровского муниципального образования |
| 4. | Очистка от сухой травы цветников, посадка деревьев и кустарников на территориях, прилегающих к зданиям организаций и учреждений. | С 12.09.2024 г. по 12.10.2024 г. | Заместитель главы администрации. Руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 5. | Санитарная очистка и благоустройство территорий кладбищ муниципального образования | До 27.09.2024 г. | Глава Покровского муниципального образования |
| 6. | Подведение итогов по санитарной очистке и благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования | 15.10.2024 г. | Глава Покровского муниципального образования |

Глава  Покровского

муниципального  образования                                           О.А. Каета

Приложение № 2 к постановлению

администрации Покровского

муниципального образования

№ 22 от 11.09.2024  г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Покровского муниципального образования

между организациями и учреждениями

для санитарной очистки и благоустройства

(по согласованию)

| № п/п | Наименование предприятий и учреждений | Закрепленный участок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Покровского муниципального образования, ФАП с. Покровка, МУК «ЦБС филиал № 21 с. Покровка» | Сквер около административного здания, зеленая зона (по согласованию) |
| 2 | ГАУ СО КЦСОН Вольского района Участок № 10 отделения социального обслуживания населения на дому | Территория сквера «Победы», площадь перед зданием администрации (по согласованию) |
| 3 | МАОУ «Образовательный центр № 5 им.героя Советского союза З.И.Маресевой с.Черкасское» в с.Покровка | Территории вокруг зданий школы, детского сада, зеленая зона до основной дороги (по согласованию) |
| 4 | Структурное подразделение МУК «ЦКС» Дом культуры с.Покровка | Территория вокруг здания Дома культуры, зеленая зона (по согласованию) |
| 5 | Магазин «Люкс» | Территории вокруг здания, зеленая зона (по согласованию) |
| 6 | Почтовое отделение № 34, АТС | Территория вдоль забора сквера до дороги (по согласованию) |
| 7 | Структурное подразделение МУК «ЦКС» Клуб с.Осиновка, ФАП с.Осиновка | Территории вокруг зданий, до основной дороги (по согласованию) |
| 8 | ФАП с. Труевая Маза, Почтовое отделение № 35 | Территории вокруг зданий, до основной дороги (по согласованию) |

Глава  Покровского

муниципального образования                                            О.А. Каета